Z  á p i s   č. 160

z jednání představenstva BYTOL, sdružení vlastníků bytů se sídlem v Olomouci , J. Mišáka 16,

konaného dne 10. dubna 2012.

Přítomni:     Březina, Faltýnek, Mičolová, Kubeček

Omluvena:   Petřeková

Hosté:          Novotný St.

1.        Kontrola úkolů z minulých zasedání.

141.7     Obnovit a doplnit dopravní značení před domy  v souladu s usnesením		 	 31.5.2013

142.1    č. 12 –  drobné zatékání do strojovny výtahu	 v jiném místě než opraveno   		 31.3.2012

142.7    Řešit prostupující izolaci u zateplení severních stěn domů				 odloženo

148.1   Odstranit závady z revize plynových rozvodů	 			              	                  1.4.2011

153.3    Výtah č. 14, suterén – částečně se odlupující barva dveří (řešit v rámci zár. doby)             31.12.2012

156.3    Umožnit výměnu vodoměru STV na patě domu č. 16 				    (zajišťuje Veolia)

158.1    Úkap šroubení ÚT 1230, 1429, 1632 2x					po skončení ot. období

159.1    č. 14 spadený plech ze stříšky na vstupem do domu				    	19.5.2012

159.2    č. 12 uvolněné šrouby u dvou krycích lišt zastřešení vstupu			    	19.5.2012

159.5    č.14 a č. 16 odstranit drobné závady na osvětlení SP dodavatelem v zár. době	   	30.4.2012

2.   Informace o činnosti představenstva.

2.1  Revize rozvodů plynu a plynových spotřebičů v bytech  a společných prostorách.

Informaci o odstranění závad nutno písemně předat představenstvu.

k 10.1.2012 dosud stále neoznámeno představenstvu odstranění závad v b.j.:

1211, 1410, 1424,1605, 1610, 1611, 1614, 1616, 1618, 1619, 1624

nutno rovněž zpřístupnit uzávěry plynu před spotřebičem v b.j.:

1218, 1422, 1429, 1426, 1618, 1631.

2.2  Rekonstrukce zdravotní a technické  instalace (vodorovné i svislé rozvody vody, plynu, odpadů a vzduchotechniky).

O dalším postupu bude rozhodnuto na shromáždění vlastníků bytů  16.4.2012.

2.3   Návrh a příprava rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet na rok 2012 bude předložen shromáždění vlastníků ke schválení.

2.4  Volební shromáždění vlastníků se uskuteční  16. dubna 2012 od 17,00  v zasedací místnosti SŠ Polytechnické v Olomouci  Roosweltova ul.. Pozvánky a kandidátní listiny byly zveřejněny  ve vývěskách domů. 11.4.2012 obdrží vlastníci pozvánky do poštovních schránek, případně poštou, včetně formuláře plné moci pro případ, že se z vážných důvodů nemohou zúčastnit  volebního shromáždění. Pokud je byt ve společném jmění manželů, musí plnou moc podepsat oba manželé! Provedena kontrola organizačního zabezpečení shromáždění vlastníků bytů.

2.5   V souvislosti se žádostí  firmy Empecom, s.r.o. o povolení převěsu optického kabelu z kotelny Mišákova na dům Mišákova č. 16 obdrželo představenstvo informaci, že jednání v této záležitosti se odkládá na neurčito. Převěs realizován na dům Mišákova 22, prověřuje se možnost napojení na zemní vedení.

2.6   Jednání s  firmou FOFRnet spol. s r.o. ve věci připojení domů na optickou síť je smluvně připraveno. Připomínky BYTOL přijaty v plném rozsahu. Smlouvy budou podepsány  jednotlivými pověřenými vlastníky.

2.7  K úkolu 141.7 – obnova dopravního značení a rozšíření parkovacích míst

Na dotaz představenstva  KMČ 15 sděleno, že v důsledku nedostatku finančních prostředků nebude záměr realizován v roce 2012. Chybí i fin. prostředky na vypracování projektové dokumentace. Žádost předložená KMČ 15 a MMO je vedena v evidenci.

2.8    Ve středu 21.3.2012 od 17,00 se uskutečnilo závěrečné jednání s novými kandidáty na funkce v orgánech BYTOL a společenstvích. Následně zástupci BYTOL osobně projednali s  panem Crhonkem jeho souhlas se zařazením na  kandidátní listinu, funkci pověřeného vlastníka Mišákova 454/16. Závěry jednání budou předloženy shromáždění vlastníků k vyjádření.

2.9 Vzhledem k závažným nedostatkům v úklidu domů a stížnostem některých vlastníků bytů odeslán vytýkací dopis smluvnímu dodavateli. Na základě vytýkací dopisu došlo pouze k částečnému zlepšení. O dalším postupu bude rozhodnuto na shromáždění vlastníků 16.4.2012.

2.10 Jarní brigáda spojená s úklidem společných prostor a pozemku p.č. 331/8 se uskuteční v sobotu dne 19.5.2012 od 9,00 hod.

2.11 Pro rok 2012 navýšila společnost Schindler  cenu za pravidelný servis a opravy výtahů o inflační koeficient ve výši 1,9%.

2.12  Příští schůze představenstva , včetně volby předsedy BYTOL na volební období 2012 – 2017, se uskuteční  v úterý  24.4.2012 v 17,00 hod.

3.   Závady a úkoly.

3.1    č. 12 porucha výtahu 3.4.2012 – odstraněno následující den v dopoledních hodinách

3.2    č. 16 dveře u skladu materiálu v domě č. 16 nejdou otevřít (pokus o vloupání!)	 odstraněno

3.3    č. 16 svítí pouze 1 žárovka v kabině výtahu 	                                                          odstraněno

4.    Důležitá pošta.

Došlá:

- Mornet.CZ, informace o odložení jednání ve věci převěsu opt. kabelu na neurčito

- FOFRnet, čistopisy  smluv (včetně příloh) o umístění a provozování telek. zařízení v domech

- Zpráva kontrolní komise za rok 2011

- Eremiáš ( LL-úklid) cenová nabídka na úklid spol. prostor domů

Odešlá:

http://bytol.webnode.cz

Březina Otakar

předseda

Zapsal: Faltýnek

Ověřil: Novotný St.