- Z  á p i s   č. 166

- z jednání představenstva BYTOL, sdružení vlastníků bytů se sídlem v Olomouci , J. Mišáka 16,

- konaného dne 6. listopadu 2012.

- Přítomni:     Březina, Faltýnek, Mičolová, Crhonek,  Zaťko, Kudla

Hosté:          Novotný

Omluvena:   Látalová

- 1.        Kontrola úkolů z minulých zasedání.

141.7    Obnovit a doplnit dopravní značení před domy  v souladu s usnesením		 	   31.5.2013

142.7    Řešit prostupující izolaci u zateplení severních stěn domů				 odloženo

148.1   Odstranit závady z revize plynových rozvodů	 			              	                   1.4.2011

153.3   Výtah č. 14, suterén – částečně se odlupující barva dveří (řešit v rámci zár. doby)               31.12.2012

163.3   1214, 1426 nefunkční reg. ventil ÚT v rohovém pokoji	splněno Fa

164.1    Zakoupit  stavební kolečko bantam				  			 30.4.2013 Za

164.5    BJ 12/15 prasklé sklo na balkoně-  zjistit možný způsob opravy a cenu 	  	   9.6.2013 Bř

165.1    Objednat preventivní  protipožární prohlídku 		  			splněno Fa

165.2    Objednat prohlídku protipožárního vybavení domů					splněno Fa

165.3    Objednat preventivní kontrolu plynových rozvodů v suterénech domů		splněno Fa

165.4    Vrátit bez úhrady fakturu za opravu BRANA výtahu v č. 12, st. 2 ( záruční doba)	splněno Fa

165.5    Odeslat II. aktualizaci podkladů pro rozúčtování ÚT 		 30.11.2012 Fa

165.6     Mříže u koláren – vyzvat dodavatele k předložení cenové nabídky		 31.12.2012 Za

- 2.	 Informace o činnosti představenstva.

2.1  Revize rozvodů plynu a plynových spotřebičů v bytech  a společných prostorách.

- Informaci o odstranění závad nutno písemně předat představenstvu.

k 9.10.2012 dosud stále neoznámeno představenstvu odstranění závad v b.j.:

1211, 1410, 1424,1605, 1610, 1611, 1614, 1616, 1618, 1619, 1624

nutno rovněž zpřístupnit uzávěry plynu před spotřebičem v b.j.:

1218, 1422, 1429, 1426, 1618, 1631.

2.2  Probíhá stavební řízení (veřejnou vyhláškou)  Multifunkčního objektu Promeko (kotelna) s celkovým počtem 21 bytů. Při návštěvě stavebního úřadu zjištěn neodsouhlasený zábor části našeho pozemku pro zařízení staveniště. Do doby vydání písemného souhlasu BYTOL se záborem je stavební řízení pozastaveno! Následující den jednáno s projektantem a další den přímo s ředitelem Promeka a.s.. Předběžně přislíben souhlas se záborem a projednávána možná  náhrada za dočasný zábor  plochy o výměře cca 218 m2 v prostoru kolem stávající kotelny. V současné době probíhá jednání směřující k uzavření smluv. Smluvní strany se zatím nedohodly na době trvání záboru a náhradě za povolení dočasného záboru.

2.3  Bytol obdržel žádost  firmy Empecom (MORNET) na vydání souhlasu s přechodem stávajícího bezdrátového připojení internetu v domech na připojení optickým kabelem. Vzhledem k minimálním zásahům do stávajících rozvodů a zařízení, představenstvo souhlasí za předpokladu, že budou splněny podmínky představenstva (dodatek ke stávající smlouvě s termíny zahájení a ukončení, technické řešení úprav, demontáž anténních systémů ze střechy domu č. 14 apod.).

2.4  Projednávána nabídka nové úklidové firmy na chemické odstranění starých žvýkaček z podlah  spol. prostor domů v celkové ceně cca. 5.000,- Kč. Členové představenstva prověří skutečný rozsah a rozhodnou na příštím zasedání.

2.5  Uhrazeny v plné výši nedoplatky záloh na služby za rok 2012 u b.j. 1624. U b.j. 1432 jen částečně. Nedoplatky z vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů za rok 2011 jsou v plné výši uhrazeny.

2.6. Od členů představenstva vznesen požadavek na změnu programování výtahu tak, že výtah nebude provádět sběr osob při jízdě do přízemí. Technické možnosti programování výtahu a cena za změnu programu budou projednány se servisní společností.

2.7  V rámci úkolu 163.1 projednány varianty řešení zabezpečení koláren v domech. Provedeno zaměření předpokládaným dodavatelem a čeká se na cenovou nabídku. V této souvislosti nutno vyčlenit jednu místnost v č. 16 pro kolárnu - pravděpodobně u bočních dveří domu vlevo (při vstupu do suterenu domu).

2.8  K provedení inventarizace majetku jmenována inventarizační komise v tomto složení:

Mičolová Ludvika, předseda komise, Kudla Rudolf, Zaťko Libor, Crhonek Tomáš, Látalová Ilona, členové komise

2.9  Náměty a připomínky k zapracování do návrhu rozpočtu na rok 2013 mohou členové písemně předložit představenstvu do 30.11.2012.

2.10  Pod balkony za domem č. 16 opětovně přespává nežádoucí osoba. Při jejím zjištění nutno okamžitě volat Městskou policii nebo Policii ČR. V této souvislosti projednávána i možnost zabezpečení těchto prostor mřížemi apod.. Zabezpečení by bylo nutné realizovat u všech domů, což je finančně náročné s přihlédnutím k plánované rekonstrukcí stoupacích rozvodů v domech.

2.11  Příští schůze představenstva se uskuteční  v úterý  4.12.2012 v 17,30 hod.

- 3.   	Závady a úkoly.

3.1    č. 16/4p bliká osvětlení  SP		 		  			    splněno Fa

3.2    1618, 1620 nedost. hlasitost DT od vchodu do b.j.			                 15.11. 2012 Fa

3.3    1617 1x nefunkční regulace ÚT	   splněno  Fa

3.4    12/3p nefunkční vypínač u komor						   15.11.2012 Fa

3.5     Prověřit možnost změny sběru osob výtahem 	    3.12.2012 Fa

3.6     č.12/4p seřízeno osvětlení SP, výměna zářivky					     splněno Fa

- 4.    	Důležitá pošta.

Došlá:

- Empecom, žádost o souhlas s připojením domů na optickou síť

- PROMEKO, návrhy smluv na využití části pozemku 331/8 k zařízení staveniště

Odešlá:

- PROMEKO, protinávrhy smluv na využití části pozemku 331/8 k zařízení staveniště

http://bytol.webnode.cz

- Březina Otakar

předseda

Zapsal: Faltýnek

Ověřil:  Novotný