- Z  á p i s   č. 170

- z jednání představenstva BYTOL, sdružení vlastníků bytů se sídlem v Olomouci , J. Mišáka 16,

- konaného dne 19. března 2013.

- Přítomni:     Březina,  Crhonek,  Kudla, Faltýnek,  Mičolová

Hosté:          Novotný

Omluveni:   Zaťko, Látalová

- 1.        Kontrola úkolů z minulých zasedání.

141.7    Obnovit a doplnit dopravní značení před domy  v souladu s usnesením		 	31.5.2013

142.7    Řešit prostupující izolaci u zateplení severních stěn domů				odloženo

148.1    Odstranit závady z revize plynových rozvodů	 		              	              1.4.2011

153.3    Výtah č. 14, suterén – částečně se odlupující barva dveří (řešit v rámci zár. doby)            30.6.2013

164.1    Zakoupit  stavební kolečko bantam				  				26.4.2013 Za

164.5    BJ 12/15 prasklé sklo na balkoně-  zjistit možný způsob opravy a cenu 	  	 9.6.2013 Bř

166.5    Prověřit konkrétní možnosti změny sběru osob výtahem 	             splněno

167.3    Zajistit firmu na ořez tují na hranici pozemku s Polská č.27. 	            31.3.2012 Bř

168.1    BJ 12/01 závada – úkap šroubení ÚT                                                                                    30.4.2013 Fa

168.2    Nutno přetěsnit plynové ventily v domě č.16 těsnící páskou                                                 splněno

169.1.    Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou předat na FÚ pro Olomoucký kraj		  splněno

169.2.    Vyúčtování daně z příjmů předat na FÚ pro Olomoucký kraj		  splněno

169.3.    Připravit rozpočet na rok 2013	   	  splněno

169.4.    Připravit vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů                                                        splněno

- 2.	 Informace o činnosti představenstva.

2.1. Revize rozvodů plynu a plynových spotřebičů v bytech  a společných prostorách.

- Informaci o odstranění závad nutno písemně předat představenstvu.

k 9.10.2012 dosud stále neoznámeno představenstvu odstranění závad v b.j.:

1211, 1410, 1424,1605, 1610, 1611, 1614, 1616, 1618, 1619, 1624

nutno rovněž zpřístupnit uzávěry plynu před spotřebičem v b.j.:

1218, 1422, 1429, 1426, 1618, 1631.

2.2. Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů za rok 2012 připraveno k předání na shromáždění. Vzhledem k růstu cen i DPH, a s tím souvisejícím nedostatkem fin. prostředků na realizaci větších oprav a rekonstrukcí, předloží představenstvo shromáždění  návrh na změnu  výše příspěvku na správu, provoz, údržbu a opravy

domů.

2.3  Při zpracování Vyúčtování služeb a v návaznosti na spotřeby byt. měřičů tepla v jednotlivých bytových jednotkách zjištěn v domě č. 12 neočekávaný nárust spotřeby tepla pro vytápění na domovním měřiči ve vlastnictví Dalkie. Záležitost projednána se smluvním dodavatelem tepla, tj. Olterm a TD a.s. i dodavatelem rozúčtování, tj. TECHEM, s.r.o.. Na základě těchto jednání uplatněna dne 4.3.2013 u Olterm a TD a.s. reklamace spotřeby. Vyjádření dosud nedošlo, čeká se na uplynutí obecně závazné lhůty 30 dnů.

2.4. Provedena částečná změna  sběru osob výtahem. Výsledek není v souladu s naším požadavkem. Přeprogramování sběru osob je oprávněn provádět pouze vlastník licence, tj. společnost Schindler ve Švýcarsku za finanční úhradu!

2.5. V domech č. 12 a č.14 vyměněny zámkové vložky FAB. Používejte již nové klíče pro vnitřní dveře i mříž. V č. 16 dosud nepředány všechny klíče. Rovněž nutno vyklidit místnost určenou pro kolárnu. Případné další požadavky na klíče jsou možné uplatnit po písemném objednání u jednotlivých pověřených vlastníků. Žádáme uživatele koláren o vrácení původních klíčů k dalšímu využití v jiných místnostech domů!

2.6. Jarní brigáda spojená s úklidem pozemku a společných prostor se uskuteční v sobotu dne 27. dubna 2013 od 9:00 hod..

2.7. Kontrolní komise ukončila revizi účetnictví za rok 2012. Zpráva o revizi bude přednesena na shromáždění vlastníků bytů.

2.8.Členská schůze BYTOL a Mišákova 452/12, 453/14 a 454/16,společenství  se uskuteční 15.4.2013 od 17,00  místnosti SŠ Polytechnické, Rooseveltova 79 v místnosti č. 115. Pozvánky s programem již vyvěšeny ve vývěskách domů, zveřejněny na internetových stránkách a do 5.4.2013 budou vhozeny do poštovních schránek, příp. zaslány poštou vlastníkům, kteří b.j. neužívají. Na internetových stránkách zveřejněna i Plná moc pro vlastníky, kteří se z vážných důvodů nemohou shromáždění   zúčastnit.

2.9. Zakoupen přenosný detektor plynů pro kontrolu plynových rozvodů ve spol. prostorách domů za 1.448,- Kč.

2.10 Dne 13.2.2013 provedena výměna měřidel tepla pro ohřev TUV v domech č.12,14,16

2.11.Příští schůze představenstva se uskuteční  v úterý  9.4.2013 v 17,30 hod.

- 3.   	Závady a úkoly.

3.1.    Organizačně zabezpečit shromáždění vlastníků bytů 	14.4.2013

3.2.    Předat do pošt. schránek pozvánky na shromáždění 15.4.2013	4	.4.2013 Fa

- 4.    	Důležitá pošta.

Došlá:

- Schindler, faktura 484108026 za opravu výtahu v č. 16 na 871,72 – vráceno, je v záruce

- Schindler, dobropis k faktuře 484108026

- Techem s.r.o., vyúčtování tepla pro ÚT na b.j.

- Olterm, informace ke službě D-line

- ČS a.s., snížení úrokových sazeb běžných účtů s pásmovým úročením

- 1402 – žádost o souhlas s výměnou oken

- Olterm, 3x protokol o výměně měřidla tepla pro ohřev teplé vody

- Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky souvisejí s poskytováním služeb spojených

s užíváním bytů s účinností od 1.1.2014

Odešlá:

- FÚ Olomouc, vyúčtování daně z příjmů za rok 2012

- FÚ Olomouc, vyúčtování daně vybírané srážkou za rok 2012

- 1402 souhlas s výměnou oken

- SŠ polytechnická, objednávka zasedací místnosti

- Olterm, reklamace spotřeby tepla pro vytápění Mišákova 452/12

- ANAG - objednávka školení-účetnictví - 4.3.2013 p.Zaťko

http://bytol.webnode.cz

- Březina Otakar

předseda

Zapsal: Faltýnek

Ověřil:  Novotný